Project Plan

Τίτλος Έργου:

eSupport

Αθανασόπουλος Παναγιώτης (1070934)

Θεοτοκάτου Σοφία (1071111)

Χριστοπούλου Κλειώ (1070927)

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε

Oracle Primavera.

Πόροι του έργου

Θεωρώντας ότι το έργο θα διατεθεί για χρηματοδότηση από κάποιο οργανισμό όπως π.χ. μια περιφέρεια ή μια εταιρία ή ένα Δήμο δημιουργούμε ένα ρεαλιστικό πλάνο με χρήση ρόλων στη θέση των πόρων.

Οι ρόλοι μας είναι

- Αναλυτής

- Ειδικός Βάσης δεδομένων

- Προγραμματιστής Frond End

- Προγραμματιστής Back End

Στην περίπτωση μας θα μπορούσαμε να προσωποποιήσουμε τους αντίστοιχους ρόλους με τις παρακάτω αναθέσεις:

- Αναλυτής				Αθανασόπουλος Παναγιώτης

- Ειδικός Βάσης δεδομένων		Θεοτοκάτου Σοφία

- Προγραμματιστής Frond End		Χριστοπούλου Κλειώ

- Προγραμματιστής Back End		Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Πίνακας Πλάνου

Στο έργο μας έχουμε τις παρακάτω διεργασίες που ανατίθενται ανάλογα στους ανάλογους πόρους όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Εικόνα  1. Διεργασίες του Έργου

Το αντίστοιχο διάγραμμα GANTT που φαίνεται και η κρίσιμη διαδρομή του έργου είναι το παρακάτω:

Εικόνα  2. GANTT Διάγραμμα

Το αντίστοιχο PERT διάγραμμα είναι το παρακάτω:

Εικόνα  3. PERT Διάγραμμα

To κρίσιμο μονοπάτι για το έργο μας περιλαμβάνει τις παρακάτω διεργασίες:

Εικόνα  4. Διεργασίες Κρίσιμης Διαδρομής

Όπως βλέπουμε για την  δημιουργία κανονικά ενός τέτοιου Project χρειάζεται ένας χρόνος περίπου στις 319 μέρες δηλαδή περίπου ένας χρόνος.

Κόστος έργου

Σε κάθε διαδικασία ορίζουμε ποιοι την υλοποιούν. Κάθε πόρος (αναλυτής, ειδικός βάσεων, προγραμματιστές) θεωρούμε ότι πληρώνονται με 10€ την ώρα και δουλεύουν 5 μέρες την εβδομάδα από 8 ώρες την μέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Οι αναθέσεις είναι οι παρακάτω:

Εικόνα  5. Αναθέσεις Διεργασιών σε πόρους

Αναλυτικά το κόστος του έργου ανά διαδικασία φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα  6. Κόστος ανά διεργασία

Βλέπουμε ένα κόστος στα 89.000€ για την υλοποίηση του μέχρι το τελικό στάδιο.

Αντίστοιχα το κόστος ανά πόρο είναι το παρακάτω:

Εικόνα  7. Κόστος ανά πόρο